ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет «Информатика и вычислительная техника» | Кейс 8.1 | Команда №03

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ

Проект: Орбитальная многоразовая транспортная система с управляемой посадкой (VTVL-Orbital)
Редакция: 2.0 (Октябрь 2026 г.) | Статус: Официальный директивный регламент

1. Концепция миссии и стратегическое назначение

Ключевая цель проекта (VTVL-Orbital): Проект переведён из формата суборбитального стенда в класс полноценной орбитальной многоразовой транспортной космической системы (МТКС), сопоставимой по задачам с комплексами SpaceX Starship и Falcon 9. Комплекс предназначен для вертикального старта с наземного пускового стола, выведения на низкую опорную круговую орбиту Земли (НОО) высотой 200–250 км с набором первой космической скорости (7.78 км/с), выполнения автономного космического полёта продолжительностью не менее 2 витков (~80 000 км пути, ~3 часа), выдачи тормозного импульса схода с орбиты (Deorbit Burn), управляемого планирования в атмосфере и вертикальной реактивной посадки (VTVL) в произвольно заданной географической точке земного шара.

Полный полётный цикл подразделяется на 6 базовых фаз:
1. Активный участок выведения: вертикальный подъём с переходом в гравитационный разворот (Gravity Turn) и набор орбитальной скорости 7 788 м/с на высоте 200–250 км;
2. Орбитальный полёт (≥ 2 витков): автономное движение по кеплеровской орбите, парирование прецессии и подготовка к торможению;
3. Импульс схода с орбиты (Deorbit Burn): тормозной маневр тягой маршевых двигателей (ΔV ≈ 140–200 м/с) для перевода перигея в плотные слои атмосферы (hp ≈ 30–40 км);
4. Гиперзвуковой аэродинамический спуск: торможение в режиме «Belly-Flop» (угол атаки α ≈ 60°) с гашением скорости от 7.8 км/с до 250 м/с за счёт сопротивления воздуха и теплозащиты (TPS);
5. Аэродинамический боковой манёвр (Cross-Range): отклонение вектора подъёмной силы за счёт крена для смещения трассы до ±1 500 км с целью компенсации суточного вращения Земли;
6. Терминальный манёвр и посадка VTVL: динамический переворот в вертикаль (Flip Maneuver) на высоте 800 м и включение двигателей в режиме Hoverslam (касание при скорости Vy ≤ 2.5 м/с).

2. Сводные тактико-технические характеристики (ТТХ)

Таблица 1. Характеристический скоростной бюджет системы (ΔV)

| Этап полётной программы | Потребный ΔV | Физическая природа и назначение импульса |
| --- | --- | --- |
| Выведение на круговую НОО (H = 200–250 км) | 9 200 – 9 400 м/с | Набор круговой скорости VI = 7 788 м/с, компенсация гравитационных потерь (~1200 м/с), аэродинамического лобового сопротивления (~150 м/с) и противодавления сопла. |
| Орбитальное фазирование и коррекция (2 витка) | 150 – 250 м/с | Удержание орбиты, компенсация возмущений гармоники J2, наведение на окно тормозного схода. |
| Тормозной импульс схода (Deorbit Burn) | 140 – 200 м/с | Снижение высоты перигея до hp = 30–40 км для входа в плотные слои атмосферы. |
| Атмосферное торможение (Aerobraking) | Гасит ~7 500 м/с | Бестопливное рассеивание кинетической энергии аппарата за счёт сопротивления воздуха и теплозащитного экрана (TPS). |
| Посадочный реактивный импульс (VTVL Hoverslam) | 700 – 900 м/с | Гашение остаточной терминальной скорости падения (~150–200 м/с), маневрирование и зависание перед касанием. |
| ИТОГОВЫЙ БЮДЖЕТ СКОРОСТИ (ΔV_total) | 10 400 – 10 750 м/с | Полный суммарный запас характеристической скорости космического корабля. |

Таблица 2. Параметры конструкции, массы и двигательной установки

| Параметр корабля | Обозначение | Значение | Ед. изм. | Инженерное назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стартовая масса комплекса | m0 | 180 000 | кг | Полная стартовая масса с максимальной заправкой |
| Сухая масса конструкции | m_dry | 15 000 | кг | Корпус, двигатели, авионика, теплозащита, шасси |
| Масса заправляемого топлива | m_prop | 165 000 | кг | Криогенные компоненты (метан CH4 + кислород LOX) |
| Топливо на участок выведения | m_prop,ascent | 159 000 | кг | Расход на набор первой космической скорости |
| Орбитальный резерв (маневры + сход) | m_prop,orbit | 2 500 | кг | Запас на ориентацию, фазирование и Deorbit Burn |
| Посадочный резерв топлива | m_prop,land | 3 500 | кг | Запас на совершение вертикального маневра Hoverslam |
| Посадочная масса аппарата | m_land | 18 500 – 21 000 | кг | Масса корабля в момент входа в атмосферу и посадки |
| Длина ступени | L | 50.0 | м | Габаритная высота корпуса |
| Внешний диаметр миделя | D | 4.50 | м | Цилиндрический диаметр фюзеляжа |
| Площадь миделевого сечения | S_mid | 15.90 | м² | Базовая расчётная площадь для аэродинамики |
| Удельный импульс ДУ (вакуум) | I_sp,vac | 385.0 | с | Высокоэффективный замкнутый метановый цикл |
| Удельный импульс ДУ (земля) | I_sp,sea | 330.0 | с | Уровень моря с учётом противодавления атмосферы |
| Суммарная максимальная тяга | T_max | 2 700 000 (2.7 МН) | Н | Кластерная двигательная установка (стартовый TWR ≈ 1.53) |
| Диапазон дросселирования посадочных ДУ | delta_T | 30 – 100 | % | Глубокое дросселирование центральных сопел для VTVL |
| Диапазон отклонения вектора тяги (TVC) | delta_tvc | ± 10.0 | град | Карданный подвес центральных сопел (скорость 15°/с) |

Таблица 3. Аэротермодинамические и посадочные критерии безопасности

| Критерий / Ограничение | Допустимый предел | Метод обеспечения и контроль |
| --- | --- | --- |
| Максимальная перегрузка входа | n_max ≤ 4.5 g | Регулирование угла атаки α (40°–65°) и угла крена γ при торможении. |
| Максимальный скоростной напор | q_max ≤ 45 кПа | Удержание траектории в расчётном коридоре динамического давления. |
| Пиковая температура обшивки (TPS) | T_skin ≤ 1 600 °C | Керамическая плиточная теплозащита наветренной стороны корпуса. |
| Аэродинамический боковой манёвр | Cross-Range ± 1 500 км | Угол крена корпуса γbank для отклонения вектора подъёмной силы (L/D ≥ 0.85). |
| Вертикальная скорость касания | ¦Vy¦ ≤ 2.5 м/с | Контур управления Suicide Burn / Hoverslam центральными двигателями. |
| Горизонтальная скорость касания | ¦Vx¦ ≤ 1.0 м/с | Парирование сноса вектором тяги TVC и посадочными соплами RCS. |
| Угол отклонения от вертикали | theta ≤ 3.0 град | Активная гиростабилизация в момент обжатия посадочных опор. |
| Точность приземления к координатам | Delta_R ≤ 10.0 м | Спутниковая навигация GNSS + оптико-электронная терминальная коррекция. |

3. Задачи в реальном времени (Текущее состояние проекта и неотложные задачи)

Оперативный регламент текущего момента: Статус подгруппы ИК: Подгруппа «Инженерная книга и презентация» (ИК-1, ИК-2) временно переведена в оперативный резерв и в данном спринте не задействована. Все усилия команды сконцентрированы на закрытии задолженностей по расчётам и сборке физического ядра симулятора. Ниже сведены фактический статус каждого участника и конкретная неотложная задача, которую необходимо сдать прямо сейчас.

| Роль | Направление и текущий статус | Задача в реальном времени (что делать прямо сейчас) | Срочный результат |
| --- | --- | --- | --- |
| ИСС-1 | Аналитик ракетных систем (Тимлид ИСС) Статус: сдал геометрию на 30 т (устарело) | 1. Срочно пересчитать геометрию и массы под корабль 180 т (m_dry = 15 т, D = 4.5 м, L = 50 м). 2. Дать координату центра масс x_CG(m) от донного среза: 22.5 м (заправлен, 180 т) -> 16.0 м (сухой, 15 т). 3. Передать секундный расход метановой ДУ m_dot = 715.3 кг/с при тяге 2.7 МН (Isp,vac = 385 с). | Паспорт геометрии и расходов ДУ корабля (DOCX / CSV) |
| ИСС-2 | Специалист по атмосфере Статус: сдал таблицу ГОСТ до 120 км | 1. Продлить модель атмосферы от 120 до 250 км (термосфера и разреженный вакуум). 2. Выдать таблицу и формулу rho(h), P(h), T(h). Без плотности выше 100 км физическое ядро не может рассчитать аэродинамическое торможение со скорости 7.8 км/с! | Профиль атмосферы rho(h) 0–250 км (XLSX) |
| ИСС-3 | Инженер по аэродинамике Статус: сдал Cd(M) до M=4 при alpha=0° | 1. Дать точные значения Cx, Cy на гиперзвуке (M = 25 -> 1) для режима спуска плашмя Belly-Flop при alpha ≈ 60° (Cx ≈ 1.35, Cy ≈ 0.75). 2. Обеспечить аэродинамическое качество K >= 0.85 для бокового маневра Cross-Range (до ±1500 км). | Таблица аэродинамики Belly-Flop и Cross-Range (CSV) |
| ИСС-4 | Критерии безопасности и посадки Статус: сдал опоры под 13.5 т | 1. Пересчитать жесткость K и демпфирование C амортизаторов под посадку 20-тонного корабля (смыкание штока <= 1.2 м при Vy <= 2.5 м/с). 2. Утвердить численные лимиты посадки: ¦Vy¦ <= 2.5 м/с, ¦Vx¦ <= 1.0 м/с, крен theta <= 3.0°. | Спецификация опор и критериев посадки (DOCX) |
| ИСС-5 | Специалист по ветровым нагрузкам Статус: файл не сдан (0%) | 1. Сдать формулу ветрового сдвига в приземном слое 0–1000 м: W(h) = W10 * (h / 10)^0.14 при базовом ветре W10 = 8 м/с. 2. Задать модель дискретного порыва (+5 м/с) для проверки устойчивости автопилота при зависании. | Формула ветрового профиля W(h) (DOCX / XLSX) |
| КР-1 | Архитектор 3D-матмодели (Тимлид КР) Статус: утвердил плоскую 14-ОДУ | 1. Согласовать систему дифференциальных уравнений движения в 3D геоцентрической сферической системе координат (r, theta, lambda) с учетом вращения Земли omega_e = 7.2921e-5 рад/с. 2. Утвердить проекции кориолисова (2*omega x v) и центробежного ускорений для внедрения в CauchyDerivatives.cs. | Спецификация 3D сферических уравнений ядра (DOCX) |
| КР-2 | Специалист по гравитационному полю Статус: вывел ньютоновское поле до 120 км | 1. Дать формулу сферического поля Земли с поправкой на вторую зональную гармонику геоида J2 = 1.08263e-3. 2. Предоставить алгоритм расчета вековой прецессии плоскости орбиты за 2 витка. | Паспорт гравитационного поля и поправки J2 (DOCX) |
| КР-3 | Инженер по массовому балансу и тяге Статус: рассчитал расход на 30 т | 1. Сформировать секундную циклограмму массы корабля на 180 т: - Выведение: m0 = 180 т -> выгорание 159 т топлива за 222 с (TWR_start = 1.53); - Сход Deorbit: импульс 140 м/с, расход 750 кг за 6.5 с; - Посадка: резерв 3 500 кг, дроссель 40–80%, торможение 15–20 с перед касанием. | Балансовая таблица расходов топлива (XLSX) |
| КР-4 | Баллистик орбиты и схода Статус: рассчитал суборбитальный бросок на 120 км | 1. Рассчитать программу тангажа выведения на круговую орбиту 200–250 км (V = 7.78 км/с). 2. Построить баллистическую трассу 2 витков со смещением по долготе на ~45° из-за вращения Земли. 3. Дать формулу угла упреждения выдачи импульса Deorbit Burn (delta_nu ≈ 150° до входа в атмосферу). | Расчет орбитальной баллистики и Deorbit Burn (DOCX) |
| КР-5 | Баллистик спуска и Suicide Burn Статус: вывел h_burn для 30 т | 1. Пересчитать аналитическую формулу высоты зажигания двигателей h_ign = Vy² / (2 * a_net) + h_margin под посадку массы 20 т. 2. Определить запас высоты на динамический переворот Flip: h_margin = 25 м при угловой скорости разворота 15°/с. | Методика и формула расчета Hoverslam под 20 т (DOCX) |
| КР-6 | Навигация WGS-84 и полигоны Статус: зафиксировал координаты баржи на 25.27 км | 1. Разработать алгоритм прямого и обратного перехода (X, Y, Z)_ECEF <-> (lat, lon, alt)_WGS84. 2. Передать координаты 3 тестовых полигонов: ДГТУ (47.23° с.ш., 39.72° в.д.), Восточный (51.88° с.ш., 128.33° в.д.), Морская платформа в Тихом океане (0.0° с.ш., 160.0° з.д.). | Алгоритм WGS-84 и база полигонов посадки (DOCX / CSV) |
| КР-7 | Главный верификатор (Ground Truth) Статус: файл не сдан (0%) | 1. Сформировать эталонную таблицу из 5 ключевых рубежей траектории для верификации симулятора ИТ-1: - 1) Конец выведения (H=200 км, V=7.8 км/с); - 2) Виток 1; - 3) Виток 2; - 4) Вход в атмосферу; - 5) Касание при посадке. | Контрольная таблица валидации симулятора (CSV / XLSX) |
| ИТ-1 | Архитектор физического ядра (Наша роль) Статус: сделано 2D/2.5D C# ядро, RK4, TVC сопло | 1. Переписать CauchyDerivatives.cs на 3D геоцентрические сферические координаты (r, theta, lambda, Vr, Vtheta, Vlambda). 2. Реализовать вращение Земли, силу Кориолиса, гравитацию Ньютона и бесшовный переход орбита -> атмосфера -> VTVL посадка. | C# модули физического ядра (CauchyDerivatives.cs, RK4Integrator.cs) |
| ИТ-2 | Разработчик автопилота (GNC) Статус: базовый суборбитальный автопилот | 1. Запрограммировать C# конечный автомат 6 фаз: Ascent -> OrbitCoasting -> DeorbitBurn -> BellyFlopReentry -> Flip -> Hoverslam. 2. Реализовать алгоритм расчета момента импульса Deorbit по формулам КР-4. | C# модули FlightStateMachine.cs и AutopilotGNC.cs |
| ИТ-3 | Инженер по 3D-графике Unity Статус: сцена полигона и ракета | 1. Собрать в Unity масштабированную планетарную 3D-сцену: сфера Земли с суточным вращением, модель корабля в орбитальной системе отсчёта. 2. Подключить визуальный плазменный кокон при гиперзвуковом входе в атмосферу. | Настроенная Unity-сцена VTVL_OrbitalFlight.unity и префабы |
| ИТ-4 | Разработчик UI и выбора полигона Статус: базовый HUD высоты и скорости | 1. Собрать космический HUD: высота, скорость, апогей, перигей, перегрузка. 2. Сделать панель ввода координат целевой точки посадки (TargetLat, TargetLon) по спецификации КР-6. | C# модуль SimulatorHUD.cs и Canvas префаб |
| ИТ-5 | Инженер по телеметрии и тестированию Статус: экспорт CSV и HTML отчета | 1. Доработать TelemetryLogger.cs под запись орбитальных параметров (широта, долгота, орбитальная скорость, перегрузка). 2. Написать NUnit-тесты для автоматического сравнения параметров симулятора с эталоном КР-7. | Обновленный TelemetryLogger.cs и NUnit тестовый сьют |

Документ утверждён: ИТ-1 (Главный архитектор физического ядра команды №03 ДГТУ)